## Slide 1
渔我所欲
渔业产业地图信息可视化平台
《软件工程管理》第六小组 立项报告
组长：裴宇航 组员：高世山 沈轩喆 沈韵沨 吴樊 应凌凯
2022年10月24日

## Slide 2
目录
CONTENTS
PART 01
项目概述
PART 03
项目目标与内容
PART 02
市场现状与前景分析
PART 04
项目计划
PART 06
投资估算
PART 05
目标市场及应用

## Slide 3
01
PART ONE
项目概述

## Slide 4
06
05
04
Web应用的灵活性与多样的数据可视化功能更契合行业发展需要
推进产业数字化转型成为推动发展、打造优势的主动选择
渔业具有区域性和季节性，旧式信息检索平台无法满足发展需求
信息可视化平台可以对数据信息做出清晰呈现与直观对比
数字技术的发展和应用，数据成为新的生产资料和关键生产要素
网络技术的发展和应用，数据处理的时效化、自动化与智能化水平提升
项目背景
03
02
01
技术背景
行业需求

## Slide 5
项目介绍
清晰
本项目旨在建立一个
渔业产业地图信息可视化平台
灵活
直观
易用

## Slide 6
02
PART TWO
市场现状与前景分析

## Slide 7
多数网站版本比较老旧
渔业数据可视化应用很少
几乎没有产业地图方式的渔业可视化应用
现状分析
中华人民共和国农业农村部渔业渔政管理局
中国工程科技知识中心渔业领域服务
中国知网现代渔业知识资源总库（主要为文献）
渔业网
腾讯WeMap通用产业地图（未包含渔业产业地图）
相关平台
市场现状与前景分析
《“十四五”全国渔业发展规划》指出：
目前渔业生产信息化、数字化、智能化水平低
智慧渔业是渔业科技创新的重要目标
渔业从业者以及政府管理者对类似平台有稳定需求
现实需求
满足水产品供给，是保障国家粮食安全的重要任务，战略作用更加突出
目前竞品少
前景分析
结论：前景较好，项目可行

## Slide 8
03
PART THREE
项目目标与内容

## Slide 9
用户可以将指定数据导出为图像
用户可以将指定数据导出为表格
导出
用户可按数据类型筛选数据
用户可事件筛选数据
筛选
产业分布信息
水产资源保护区分布信息
历年渔业贸易分布信息
较小区域的详细产业信息
可视化内容
项目目标及内容
注册
登陆
增删改数据
管理员
用户可以按关键字对数据进行检索
检索
用户同时查看多个图层
用户自主添加图层
用户自主移除图层
图层

## Slide 10
用例概述
对产业地图信息进行概览
将指定数据导出为表格或图片
自主添加或移除图层
对数据进行检索
对数据进行筛选
注册
登陆
增删改数据
用
户
管理员

## Slide 11
04
PART FOUR
项目计划

## Slide 12
整体开发时间线
项目阶段 | 持续时间 | 负责人 | 主要工作 | 目标成果
项目选定 | 2022.10.01-2022.10.15 | 裴宇航 | 确定项目主题，并制定项目开发计划 | 完成《项目章程》《项目计划》
项目启动 | 2022.10.16-2022.10.20 | 高世山 | 对项目可行性进行分析，并制定质量保证方案 | 完成《质量保证计划》《可行性分析报告》
需求分析 | 2022.10.21-2022.10.25 | 沈轩喆 | 确定系统运行环境、系统功能及性能、系统逻辑模型 | 完成《软件需求规格说明书》
系统设计 | 2022.10.26-2022.10.31 | 沈韵沨 | 进行详细系统设计 | 完成《概要设计说明书》《详细设计说明书》
编程实现 | 2022.11.01-2022.11.25 | 全体人员 | 进行系统编码 | 得到完整的可运行代码，完成《系统开发报告》《用户手册》
系统调试 | 2022.11.25-2022.12.05 | 吴樊 | 对系统进行测试、部署，并完成项目总结 | 完成《测试报告》《项目总结报告》

## Slide 13
版本更新
​FE-1：查看单个渔业产业地图图层；
FE-2：同时查看多个渔业产业地图图层；
FE-3：渔业地理数据查询；
FE-4：渔业地理数据基本形式可视化（折线图、柱状图、饼状图）；
FE-5：管理员登入登出；
FE-6：管理员增加、修改、删除渔业产业地图数据；
FE-7：地图、图表、数据下载保存功能；
FE-8：渔业地理数据进阶形式可视化（数据区域缩放、热力图、雷达图等）；
特征 | 版本1 | 版本2 | 版本3 | 版本4
FE-1 | 完全实现 |  |  | 
FE-2 | 完全实现 |  |  | 
FE-3 | 暂不实现 | 完全实现 |  | 
FE-4 | 暂不实现 | 完全实现 |  | 
FE-5 | 暂不实现 | 暂不实现 | 完全实现 | 
FE-6 | 暂不实现 | 暂不实现 | 完全实现 | 
FE-7 | 暂不实现 | 暂不实现 | 暂不实现 | 完全实现
FE-8 | 暂不实现 | 暂不实现 | 暂不实现 | 完全实现

## Slide 14
软件过程改进计划
1. 注重问题
2. 强调知识创新
3. 鼓励参与
4.领导层的统一
5.计划不断地改进
SPI原则
版本管理工具（git, github）作为技术条件
目标达到CMM已定义级
在有一定条件下向CMM已管理级改进
通过文档进行过程评估，改进路线图
前期目标驱动，后期缺陷驱动
软件过程改进框架
过程改进方案需要上传钉钉公共文件夹
过程改进方案，需要由全体组员过目
重要或有难度的改进要点，要在小组会议中集中培训
对过程修改后出现一些小的问题进行适当调整
软件过程改进手段

## Slide 15
JavaSpring
后端
使用技术
Vue框架
ECharts
前端
MySQL
数据存储和索引管理
Git
Github
版本控制和代码管理
IntelliJ IDEA
开发环境
VS Code
代码编辑器

## Slide 16
05
PART FIVE
目标市场及应用

## Slide 17
目标市场及应用
主要应用
面向对象
应用详情
渔业从业者
渔业投资者
政府
渔业研究者
渔业辅助分析
政府监管
产业规划
渔业知识服务
获得渔业资源分布、市场信息、优惠政策等信息
为从业者、投资者提供智力支持
基于数据支持的渔业监管
为产业分析、规划、决策提供治道
获取渔业数据
研究数据可视化

## Slide 18
06
PART SIX
投资估算

## Slide 19
成本估算
Total effort : 20*2+11*3+25*6=223 staff-days
时间&人力成本
其他成本
学习成本
  注重基于大家已经掌握的技术进行分工，降低学习成本
  每人掌握至少一项技术
服务器租赁成本
  阿里云服务器约160元/3月
运维成本
数据成本
  可从中国工程科技知识中心获得
开发工具成本
  已拥有，暂无成本

## Slide 20
成本管理策略
应尽量按照预估成本进行支出
支出应由组内同学超过半数以上投票通过才能支付
任何付款应留存发票，付款发票统一上传至钉钉群内

## Slide 21
感谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
组长：裴宇航 组员：高世山 沈轩喆 沈韵沨 吴樊 应凌凯
2022年10月24日